## Slide 1: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées.
La démarche de projet englobe les actions réalisées par une équipe durant un projet ayant pour objectif de répondre aux besoins identifiés
Idée de base
Finalité / Destinataire
Actions à Réaliser
Démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
Les 5 étapes de la démarche de projet
Préparation / Analyse du contexte / Faisabilité
Définition des objectifs
Conception
Réalisation
Evaluation

## Slide 2: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
Etape 1 Préparation / Analyse du contexte / Faisabilité
identifier l’ensemble des acteurs externes avec lesquels ils auront à travailler (associations, entreprises, mairie, autre(s) établissement(s), etc…)
Vérifier la faisabilité du projet (partenariats, environnement juridique, financement, disponibilité etc…).
Communiquer avec les différents acteurs et leur préciser les attendus.
Etape 2 Définition des objectifs
Définir ce que l’on attend de chacun des acteurs.
Un objectif doit être:
Spécifique : Unique, précis, compréhensible
Mesurable
Acceptable: Ni trop ambitieux, ni trop petit, ni trop engageant pour les partenaires extérieurs
Réalisable
Temporellement défini
S
M
A
R
T

## Slide 3: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
Etape 3 Conception
Constituer un cahier des charges (exemple : tableaux du vademecum)
Formaliser les attendus et les valider
Décliner par fonction les actions à mettre en œuvre
Décliner l’environnement matériel
Ventiler les moyens financiers
Identifier les acteurs internes nécessaires à la réalisation
Etablir un échéancier
Etape 4 Réalisation
Mettre en place une stratégie d’organisation et de pilotage (conduite de projet, revue de projet)  Qui fait quoi, quand et comment?

## Slide 4: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
Etape 5 Evaluation
Evaluation du projet en tant que tel : a-t-il permis de construire des situations de formation pour les apprenants?
Evaluation de la démarche de l’élève dans la réalisation du projet : implication, compétences transversales, interaction, autonomie etc…
Pour conclure
La démarche de projet doit être outillée pour garantir la cohérence du déroulement et permettre une mise en place d’un processus d’amélioration.

## Slide 5: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
WORLD CAFE
ETAPE 1 | GROUPE A | GROUPE D
ETAPE 2 | GROUPE B | GROUPE E
ETAPE 3 | GROUPE C | GROUPE A
ETAPE 4 | GROUPE D | GROUPE B
ETAPE 5 | GROUPE E | GROUPE C

## Slide 6: CHEF D’OEUVRE
Une démarche de projet
Docs Séverine GERMAIN, IEN EG & Alain LOUIS, IEN-ET
INTITULE DU PROJET : Réhabilitation d’un véhicule usagé en salon de coiffure pour personnes en situation précaire